马鞍山新天地置业有限公司办公室装修工程

采购询价表

## 第一章 询价公告

- 各潜在响应投标人：您好！

我司现对 马鞍山新天地置业有限公司办公室装修工程 采购事项进行市场询价（具体需求见下表），现请各潜在响应投标人进行响应报价，我司将根据各单位投标响应的价格，按平均数法（响应报价接近算术平均数）确定成交单位，感谢贵司对我司工作的支持。

- 项目名称及内容

| 项目名称 | 项目编号 | 项目内容描述 | 要求 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 马鞍山新天地置业有限公司办公室装修工程 | CG2023-023 | 1、项目位置：马鞍山市湖东南路198号； 2、在采购人现有商铺（选取四间门面）进行装修，水、电和网络已安装至接口处； 3、施工过程中安全文明管理须遵守各项管理规定； 4、该采购内容按照清单内容进行施工，若与清单不一致，须进行申请，采购人同意后方可施工。 | 询价内容包括但不限于： - 施工内容： - ①地面装修（含拆除原装饰地面）； - ②墙体砌筑和粉刷； - ③隔断（轻钢龙骨）； - ④天棚安装吊顶； - ⑤定制和安装免漆门； - ⑥水电安装（按照平面布置图安装）；⑦拆除部分原设施； - ⑧其他附属工程（定制和安装楼梯；网络连接；卫生间器具；灯具等）。 2、工程量：详见工程量清单。 3、完成目标和质量要求：按照清单内容完成，质量符合GB 50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》、GB 50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》、GB 50354-2005《建筑内部装修防火施工及验收规范》、JGJ/T 304-2013《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》。进场原材料（符合环保要求）、半成品、灯具和器具等须经采购人验收，并形成验收单或者交接单。 4、合同工期（合同服务期）：30天（日历天） 5、支付条款：竣工验收合格后办理结算（结算按照实际完成工程量计价），结算金额经采购人和成交人确认无误，采购人在7日内支付至97%；剩余3%为质量保证金，缺陷责任期一年，到期后5日内支付至100%。 6、施工范围：本次采购办公室装修区域（四间门面），土建、水电安装、设施和配套使用器具。 7、公司类型（一般纳税人或小规模纳税人）在官网打印证明、公司营业范围与本采购相适应、发票类型（开增值税专用发票，开票项目名称、税率与营业执照范围相匹配）。 8、施工过程调整工程量或者施工工艺须向采购人申请报告，同意后方可施工。 9、合同价格形式：总价合同 10、响应报价的清单单价：综合单价（包括但不限于：人工费、材料费、机械费、施工措施费用（安全保障措施费）、含税、利润、水电费、交通运输费、垃圾清运费和相关检测费等），结算不予调整单价。 11、响应单位须自行勘察现场，依据勘察情况，并结合清单内容，编制施工方案，编制最终的响应报价。 | 详见响应文件 |

二、投标人资格

1、符合《中华人民共和国招标投标法》第二十六条相关规定“投标人应当具备承担招标项目的能力；国家有关规定对投标人资格条件或者招标文件对投标人资格条件有关规定，投标人应当具备规定的资格体条件。”；

2、具有独立法人和一般纳税人资格或小规模纳税人，经营范围包含装饰装修、材料加工和销售、广告宣传、产品销售等；

3、响应人有建设工程、修缮工程或者装饰装修合同业绩（2021年以来两项业绩，合同金额35万元以上），项目负责人施工业绩（参照“初步审查”）。

4、拟派本项目授权代理人须具有法人授权委托书、身份证复印件。

三、开标时间及地点

1、开标时间：2023年8月28日15时整；

2、开标地点：马鞍山新天地置业有限公司二楼会议室（马鞍山市湖东南路198号）；

四、采购控制价：395487.45元（响应总报价不超过控制价，超过控制价响应报价无效）

五、响应截止时间及标书送达方式

1、响应截止时间：2023年8月28日15时整，地址：马鞍山市经开区湖东南路198号澜庭悦府售楼部，胡工，16655163530；

2、标书送达方式：响应人代表携响应资料于开标当日8月28日15时整，当面送达开标地点。

3、询价文件获取：①响应人可于本采购公告发布之日起至2023年8月28日15时前，登录安徽文化旅游投资集团有限责任公司（http://www.ahwltzjt.com/）获取询价文件。②询价文件费用：本项目不收取。

4、对询价文件的异议，应当在响应截止时间2日前提出，以电话或者微信联系采购人提出澄清要求。

六、对响应文件的要求及相关要求

1、响应文件皆须密封并加盖公章、标明响应单位名称，否则不予接受,相关资料装订成册（胶装1份，含电子版、报价软件版），用档案袋密封加盖骑缝章。

2、携带响应单位授权委托人身份证原件及单位授权委托书（法人代表响应的无须提供单位授权委托书，携带法人身份证即可）；

3、企业营业执照复印件并加盖单位公章；

4、响应单位营业执照（营业范围：装饰装修、修缮、建设工程等），合同业绩（2项，2021年以来）；针对现场情况编制施工方案，方案应将投入使用技术材料（本项目施工时采用的产品材料）做简要说明和工期计划（加盖单位公章）、响应报价明细清单等，详细报价格式，详见响应文件；

5、响应单位报价前，须自行勘察现场，采购人不组织；

6、报价单盖章密封后递交至 马鞍山新天地置业有限公司合约部 ，联系电话 16655163530 ；

7、重新询价

有下列情形之一的，采购人将重新询价：

- 响应截止时间止，递交响应文件资料单位少于 3 家；

- 经本次采购小组评审后响应单位不满足3家；

（3）经评标小组评审后否决所有响应文件的。

属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后再进行询价。

8、本次采购不接受联合体。

七、联系方法

单位：马鞍山新天地置业有限公司

地址：马鞍山市经开区湖东南路198号澜庭悦府售楼部

联系人：胡工

电话：16655163530

顺祝商祺!

马鞍山新天地置业有限公司

2023年8月25日

## 第二章 评标办法

一、总  则

第一条 为了做好马鞍山新天地置业有限公司的采购评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人、响应人的合法权益，依据政府采购法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

第二条 本次项目评标采用平均数法（响应报价接近算术平均数）作为对响应人标书的评标方法。

第三条 本项目将依法组建 3人组成的评标小组（采购工作小组），负责本项目的评标工作。

第四条 评标小组按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次采购的响应人所提供的产品价格、资质、业绩、服务及对询价文件的符合性及响应性。

二．评标程序及评审细则

第五条 评标工作于开标后进行。评标小组应认真研究询价文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（一）响应的目标；

（二）响应项目的范围和性质；

（三）响应文件中规定的主要技术要求、标准；

（四）响应文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第六条 有效响应应符合以下原则：

（一）满足询价文件的实质性要求；

（二）无重大偏离、保留或采购人不能接受的附加条件；

（三）通过投标有效性评审；

（四）评标小组依据响应文件认定的其他原则。

第七条 定标：评标小组对响应文件开始独立评审，按照平均数法，推选出预成交单位（推选1-2名候选单位）。

第八条 评标小组按下表内容进行响应文件资格性、有效性评审。

第九条 评标小组独立评审后，评标小组对响应人某项指标如有不同意见，采购人可根据现场实际情况作出判断，确定该项指标是否通过。

第十条 评标小组在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者提出处理建议，并作书面记录。

第十一条 在评审过程中，评标小组发现响应人的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标小组可以否决该响应人的响应资格，按顺序对排在后面的响应人进行评审，以此类推。

第十二条 响应人报价与公布的控制价（或预算价)相比降幅过小，或响应人报价明显缺乏竞争性的，评标小组可以否决所有报价。

第十三条 开标程序

（一）宣布开标纪律；

（二）公布在响应截止时间前递交响应文件的响应人数量；

（三）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人（如有）等有关人员姓名；

（四）公布响应单位名称、投标报价、质量目标、服务期及其他内容，并记录在案；

（五）响应人代表、采购人代表（如有）、监标人（如有）、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（六）评标小组对参与报价的响应单位的资料进行审核，推选拟成交单位。

（七）开标结束。

三．评标纪律

第十四条 评标小组和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次询价文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益。

第十五条 在评标过程中评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与响应人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据政府采购法律法规的规定，追究有关当事人的责任（或按照集团采购管理办法作成相应处理）。

第十六条 本评标办法的解释权属于马鞍山新天地置业有限公司。

## 第三章  算术平均数法

本项目采用平均数法（响应报价接近算术平均数）进行评审。评标小组成员依据询价文件的要求，先对所有响应单位提交的响应文件进行初步审查，初步审查内容如下：

一、初步审查。评标小组成员按下表标准进行评审：

| 围串标评审 |  |  | 评标小组在评审过程中，发现响应单位有下列情形之一的，均按无效标处理，同时将围标、串标等行为报管理部门处理（建议列入集团公司黑名单库）： - 不同响应单位的响应文件经查重分析，并由评标小组认定内容异常一致或者实质性相同的； - 本项目响应单位之间有隶属、参股、控股关系或实际控制人为同一人的，视为围串标。 3、评标小组发现有其它围串标违法违规情形的。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 形式 评审 标准 | 响应单位名称 | 与企业法人营业执照（或事业单位法人证书）、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 响应响应函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）和加盖单位公章 |
|  |  | 响应响应文件格式 | 符合“响应响应文件格式”要求 |
|  |  | 响应响应报价唯一 | 只能有一个响应报价 |
|  |  | 响应单位业绩 | 自2021年1月份以来，承揽两项装饰装修工程施工业绩，每项业绩合同金额不低于35万元。 |
|  |  | 项目负责人 | 提供业绩（1-2项），可与企业业绩相同 |
| 2 | 响 应 性 评 审 | 响应内容 | 符合要求 |
|  |  | 质量要求 | 符合要求 |
|  |  | 响应有效期 | 符合规定 |
|  |  | 工期 | 符合规定 |
|  |  | 施工技术方案 | 符合现场实际情况 |
|  |  | 报价 | 按照采购人要求格式 |
| 注：初步审查时，响应单位需在响应文件中提供符合响应文件要求的相关材料的复印件或影印件，否则，评标小组有权作初步审查不通过处理。 初步审查通过标准：响应单位必须通过上述全部指标，否则作无效标处理。初步审查中任意一项不通过的，作无效标处理，且不进入以下阶段评审。 |  |  |  |

若业绩材料中不能反映本响应文件中的有关技术要求，请响应单位自行在响应文件中拿出可靠相关的证据，并提供相应扫描件或复印件，该证据必须充分有效说明，否则，责任自负

二、商务报价评审

未通过初步审查的响应单位，作无效标处理，且不再进入后续评审，且响应响应报价不参与报价评审评标基准价E的计算。评标小组只对通过初步审查的响应响应文件作进一步的详细评审。详细评审的基本步骤和基本要求如下：

2.1、商务符合性评审（符合性评审不合格的将被否决，不进入下一步评审）

（1）响应单位递交两份或多份内容不同的响应响应文件（或未按照提供的软件版进行报价），或在一份响应响应文件中对同一响应项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按响应文件规定提交响应响应替代方案的除外；

（2）未按照发包人提供的工程量清单报价的；

（3）经评标小组判定的其他异常情况；

（4）附有发包人不能接受的其他条件的；

（5）响应文件其他条款规定应否决的；

（6）法律、法规规定的其他情形。

2.2、审查其报价有无异常情况、恶意竞争、围标串标的。不可竞争费用是否按响应文件规定计取。如评标小组认为报价有异常的、恶意竞争、围标串标的，不可竞争费用未按响应文件规定计取的，评标小组将要求响应单位做出解释，如响应单位无法做出合理解释，评标小组有权认定其报价无效，响应文件将被拒绝。

2.3、报价进行修正

（1）当响应文件中填报的工程量清单报价书中的项目名称或计量单位及工程量与发包人提供的项目名称或计量单位及工程量不一致时，除非响应单位发布答疑予以修正，否则按否决处理。

（2）工程量清单报价表中，出现单价金额和工程量的乘积与合价金额不一致的，以标出的单价金额为准，并修改合价金额。但单价金额小数点有明显错误的，此时应以标出的合价金额为准，并修改单价金额。

（3）各项报价书中，细目价格、费用(合价或合计)金额累计不等于总价(合计或总计)金额时，应以各细目价格、费用(合价或合计)金额累计数为准，修正总价(合价或总计)金额。

（4）工程量清单报价表中综合单价与工程量清单项目价格分析表相对应综合单价不一致时，以工程量清单项目价格分析表中标出的综合单价为准。

（5）响应单位填报的特殊或贵重材料设备以及其他材料设备采用的品牌、数量、单位、规格型号、产地、技术参数(标准)等与响应文件要求不一致的，以响应文件要求为准进行澄清修正，但所报的单价不变。

（6）响应文件中填报的总价、工期、工程质量标准前后不一致时，以响应函及响应函附录填报的为准。

（7）响应文件中填报的项目负责人前后不一致时，以响应授权书填报的为准。

（8）响应文件中填写的工程名称、结构类型等有误时，以响应工程的实际内容为准。

（9）在总报价不变的前提下，按上述修正方法对工程量清单报价中的单价和合价进行核准修正，修正后的总价与响应响应函报价不一致时，以响应函（或报价一览表、报价单为准）中报价为准，同比例调整各项清单的单价和合价。如成交后发现有相关计算错误，比照执行。

（10）按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应响应文件的报价，响应单位签署认可后，调整后的报价对响应单位起约束作用。如果响应单位不接受修正后的报价，则其响应响应文件将被拒绝并不影响响应评审工作。

- 2.4、商务报价算术平均数计算：

响应单位的响应总报价高于最高响应限价，为无效响应总报价，其响应文件作无效标处理，且不参与评标基准价E的计算。

以通过初步审查和商务报价审查要求的各响应单位响应报价累计汇总，计算算术平均值作为评标基准价E，最接近基准价E为成交单位。

①超过基准价以上或低于基准价以下，若接近基准价E有超过两家以上（包含两家）报价相等，采购小组立即邀请相关响应单位进行现场答辩，依据现场答辩情况，拟推荐成交单位名次。

②在基准价分水岭两侧，若接近基准价E有超过两家以上（包含两家）报价，最低于基准价响应单位为拟推荐成交单位名次。

注：在响应总报价评审过程中，评标小组发现响应单位的总报价明显不合理或者明显低于其他响应总报价，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其当场提供书面说明，并提供相应的证明材料；响应单位不能合理说明或不能提供相应证明材料或提供了说明及证明材料但评标小组不予认可的，其响应文件均作无效标处理，且不参与评标基准价E的计算。（响应单位响应时，自行决定是否另行携带响应总报价合理性的证明材料，响应单位单方面承担由于未携带证明材料而产生的一切风险和后果。）

三、保密

3.1  有关购买响应文件的响应单位的任何情况，均不得透露给其他响应单位。

3.2  有关响应响应文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一响应单位或与上述评标工作无关的人员。

四、推荐响应候选人原则

推荐响应候选人原则：推荐1-2名成交候选人。

五、响应单位有以下情形之一的，作无效标处理：

（1）串通响应响应或弄虚作假的；

（2）不按评标小组要求澄清、说明或补正的。

六、本响应文件最终解释权属于马鞍山新天地置业有限公司。

# 第四章  合同条款及格式（另附）

## 第五章 响应文件格式

特别说明：

1、所有本询价文件涉及到的有关证明文件（如：证书、证明、许可证、认证、文件、资料、协议、合同、有资质部门出具的检验、检测报告等）必须提供复印件（或影印件）且全部装订在响应文件中。如有缺少，评标小组可以视同其不响应询价文件。

2、响应人应确保响应文件中的相关证明文件复印件（或影印件）的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任都由响应人自行承担。

3、请响应人将相关证明文件的原件携带至开标现场备查。

4、无论何种原因，即使响应人开标时携带了相关证明文件材料的原件，但在响应文件中未提供与之内容完全一致的复印件（或影印件）的，评标小组可以视同其未提供。

新天地置业有限公司

办公室装修工程

响应文件

（项目编号：CG2023-023）

投标人：               【盖公章（鲜章）】

年    月    日

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 开标一览表 |  |
| 二 | 响应人情况综合简介 |  |
| 三 | 响应函 |  |
| 四 | 报价表 |  |
| 五 | 响应授权书 |  |
| 六 | 施工方案（含人员配备） |  |
| 七 | 相关承诺 |  |
| 八 | 企业业绩证明材料 |  |

响应文件资料清单

### 一、开标一览表

| 采 购 单 位 | 马鞍山新天地置业有限公司 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 | 马鞍山新天地置业有限公司办公室装修工程 |
| 响应人全称 |  |
| 响应范围 | 全部 |
| 最终报价 （人民币） | 总价： 大写： 小写： |
| 是否响应 付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 是否响应 服务期限 | 是□ 否□ （划√） |
| 备注 |  |

响应人公章（鲜章）：

备注：
1、此表用于开标会唱标之用。

2、表中最终报价大写与小写应一致。如不一致，以大写为准。

3、表中最终报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终报价，或者表中某一包填写多个报价，均为无效报价。

4、如有优惠请在此表中注明，只有在开标时唱出的优惠，评标时才予以考虑。

### 二、响应人情况综合简介（公司简介）

(格式自拟)

### 三、响应函

致：马鞍山新天地置业有限公司

根据贵方“马鞍山新天地置业有限公司办公室装修工程”的询价公告，正式授权     　（姓名）代表响应人        　   （响应人全称），提交响应文件正本　壹  份，副本　/  份。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1、按询价文件规定提供交付的服务，最终报价见开标一览表。

2、我方根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务。

3、我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4、我方已详细审核全部询价文件，包括询价文件修改书（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可本次询价文件，并对询价文件各项条款（包括开标时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5、我方同意从询价文件规定的开标日期起遵循本响应文件，并在响应文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

6、我方声明响应文件所提供的一切资料均真实、及时、有效。我方同意按照贵方提出的要求，提供与响应有关的任何证据、数据或资料。

7、我方同意询价文件规定的付款方式。

8、与本投标有关的通讯地址：

电    话：                       传    真：

投标人公章（鲜章）

日    期：

### 四、报价表（详见工程量清单表）

备注：1、请响应单位认真填写，按照采购人提供的清单格式报价。2、表中所列清单内容为对应本项目需求的全部施工内容，响应报价的综合单价（包括但不限于：人工费、材料费、机械费、施工措施费用（安全保障措施费）、含税、利润、水电费、交通运输费、垃圾清运费和相关检测费等）。3、工程完工结算按照实际完成工程量办理结算，单价不予调整。

### 五、响应授权书

（如是法定代表人响应的，可以不提供，但须提供法定代表人身份证复印件（正、反面））

本授权书声明：           公司（工厂）授权本公司（工厂）       （响应人授权代表姓名、职务）代表本公司（工厂）参加马鞍山新天地置业有限公司  马鞍山新天地置业有限公司办公室装修工程 采购活动，全权代表本公司处理询价过程的一切事宜，包括但不限于：响应、参与开标、谈判、签约等。响应人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。响应人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

响应人公章（鲜章）：

日     期：       年      月      日

附件一：法定代表人身份证复印件（正、反面）

附件二：响应人授权代表身份证复印件（正、反面）

（如是法定代表人响应的，可以不提供）

特别提示：

1、响应人授权代表（或法定代表人）参加响应的，应携带身份证明参加并签到。

2、本项目只允许有唯一的响应人授权代表，且必须为响应人在职员工。

3、法定代表人参加响应的无需此件，提供身份证复印件即可。

### 六、施工方案（含人员配备）

（格式自拟）

### 七、相关承诺

(格式自拟，可附产品技术彩页)

### 八、企业业绩证明材料

（可附响应人合同证明文件，格式自拟）